Aménagement d’une frayère à brochets dans le marais de Tirancourt

Le brochet dans la Somme

Avec ses nombreux cours d’eaux et étangs, le département de la Somme présente des milieux aquatiques diversifiés dont le potentiel piscicole et halieutique est élevé. Pour se reproduire, le brochet a besoin de prairies fraîchement inondées. Cependant, canalisé sur un tiers de son linéaire, le fleuve Somme possède peu de connexions directes avec les marais, les pairies… Ces conditions particulières conjuguées à une maîtrise des niveaux d’eau, limitent la reproduction naturelle du Brochet.

Pourquoi le Marais de Tirancourt ?

Le partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie et la Fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique a permis de retenir le marais de Tirancourt, propriété Départementale, pour réaliser cette frayère. En effet, la connexion permanente avec le fleuve Somme et la faisabilité d’une gestion hydraulique lui confèrent un fort potentiel. Le Département a porté la maîtrise d’ouvrage de ces travaux avec l’appui technique et financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.

Création d’une frayère à Brochet et d’une roselière inondable (cf. figure 1)

Crédit photo : Département de la Somme

Pour aménager la frayère, plusieurs travaux ont été réalisés en 2016 et 2017 (déboisement, essouchage, création de réseaux de chenaux en connexion avec le fleuve Somme, terrassements en pente douce, mise en place d’équipements pour améliorer la gestion des niveaux d’eau…). Ces actions ont permis la reconquête d’espaces ouverts et de roselière propices à l’accueil et à la reproduction d’oiseaux caractéristiques de ces milieux (Locustelle luscinoïde, Butor étoilé, Rousserolle turdoïde …) ainsi qu’à l’expression d’une flore des marais tourbeux.

 Figure 1 - Plan des aménagements et terrassements

Des précautions particulières liées à la sensibilité du site

La conduite des travaux a nécessité les précautions suivantes :
- intervention hors période sensible pour la faune et la flore (septembre à février) ;
- préservation des sols tourbeux en utilisant des engins adaptés ;
- utilisation des plantes du site (roseaux et fascines de saules issus du déboisement) ;
- exportation des produits avec valorisation agricole des résidus des terrassements et évacuation des branchages non recyclés dans les aménagements.

Focus sur le fonctionnement de la frayère

A la fin de l’hiver, grâce à la gestion des niveaux d’eau, une crue est mimée : la vanne de l’ouvrage hydraulique installé est ouverte pour permettre la montaison des géniteurs. Une fois la côte maximale atteinte, la vanne est refermée jusqu’à fin avril - début mai. Après la reproduction, une vidange lente simule une décrue naturelle. Lorsque les niveaux sont en équilibre, la vanne est rouverte et les jeunes brochets (fingerlings) colonisent la Somme.

Suivi et évaluation de l’efficacité de la frayère

Grâce à la mobilisation des pêcheurs plusieurs marquages de brochets ont été réalisés. Un suivi de la productivité de la frayère est prévu (« traits d’épuisettes », pêches électriques...) ainsi qu’une analyse de sa fonctionnalité (teneur en oxygène, conditions trophiques, croissance des brochetons…). En complément, des inventaires floristiques et faunistiques sont réalisés.

Valorisation auprès du public

Située à proximité du parc archéologique de Samara et reliée à la Vélo route vallée de Somme, la frayère sera bientôt dotée d’un panneau explicatif à l’attention des promeneurs.